Meilensteine

# 14.11.18

Bis zum ersten Meilenstein wollen wir die Front-End Entwicklung für eine Seite des Fragebogens fertigstellen. Das heißt wir wollen schon mal eine HTML/CSS/JavaScript Komponente für eine Seite fertig haben. Zusätzlich wollen wir unser Datenbankmodell in PostgreSQL realisieren.

# 28.11.18

Der zweite Meilenstein soll dazu dienen die fertiggestellte Seite nun mit der PostgreSQL-Datenbank zu verbinden und die Möglichkeit zu haben bereits Daten in dieser zu speichern.

# 12.12.18

Der letzte Meilenstein dient dann dazu alle anderen Seiten für das Front-End fertigzustellen und die Datenbankanbindung für alle Eingaben nutzbar zu machen. Dies schließt auch die Authentifizierung mit ein, damit wir überprüfen können, ob ein User den Fragebogen bereits ausgefüllt hat oder nicht.