Meilensteine

# 14.11.18

Entwickeln des Frontends (HTML, CSS), Alle Seiten sollten fertig sein jedoch noch ohne Anbindung zur Datenbank

# 28.11.18

Backend einrichten mit der Datenbank

# 12.12.18

Backend soll komplett eingebunden sein